# Testplan - Maiburg Transport Interface

Koppeling met transporteurs: DHL, Bumbal, Claassen Transport en Van der Werff

Project: Maiburg Transport Interface (VBS)

Referentie: Bouwplan_Koppeling_Transporteurs_AL.md, Functioneel Ontwerp "Koppeling met transporteurs" v1.1

App-versie: 28.0.260910.0

Datum: 21 september 2026

Status: Concept - ter afstemming met Maiburg vóór test/acceptatie

# 1. Inleiding

Dit testplan beschrijft de teststrategie en testgevallen voor de AL-extensie "Maiburg Transport Interface", die magazijnverzendingen aanmeldt bij transporteurs via API (DHL, Bumbal) of bestandsuitwisseling (Claassen Transport), en de koppeling met Van der Werff voorbereidt (stub).

Dit document is gebaseerd op de code in de map src en op Bouwplan_Koppeling_Transporteurs_AL.md (met name hoofdstuk 9 "Testplan" en hoofdstuk 11 "Openstaande punten"). Het vervangt niet, maar werkt de globale testtabel uit het bouwplan verder uit tot concrete, uitvoerbare testgevallen.

# 2. Scope

| Transporteur | Koppeltype | Testdiepgang |
| --- | --- | --- |
| DHL | API (REST/JSON) | Volledig: unit-tests + sandbox-integratietest |
| Bumbal | API (REST/JSON) | Unit-tests volledig; sandbox-integratietest afhankelijk van open punt #3/#7 |
| Claassen Transport | Bestand (XML via Azure Blob Storage) | Volledig: bestandsvergelijk + blob-upload/download |
| Van der Werff | Stub (nog niet gebouwd) | Alleen foutafhandeling en inactieve status van de stub |

Buiten scope van dit testplan (conform FO §1): inkoop-/inboundtransport en retourstromen, financiële afhandeling/facturatie van transportkosten.

# 3. Testniveaus en aanpak

| Niveau | Aanpak | Tooling |
| --- | --- | --- |
| Unit tests | AL Test Framework; payload-opbouw per connector los van de daadwerkelijke HTTP-call getest, met een mockbare "MBH Http Client Helper" | AL Test Runner (VS Code) |
| Integratietest (sandbox) | End-to-end zending aanmelden en label/tracking terugvangen tegen DHL- en Bumbal-testomgevingen, vóór gebruik van productie-credentials | Postman / .http-bestanden, BC sandbox |
| Bestandstest | Testbestand genereren en kolom-voor-kolom vergelijken met Voorbeeld_Claassen.xlsx; upload testen tegen een Azure Blob Storage test-container | Azure Storage Explorer, BC sandbox |
| Functionele / UI-test | Handmatig doorlopen van setup-pagina's, tussenscherm en Warehouse Shipment-pagina | BC sandbox-omgeving |
| Regressietest | Herhalen van kernscenario's (met name vergrendellogica) na elke Business Central-versie-upgrade | BC sandbox-omgeving |

# 4. Testomgeving

-  Business Central sandbox-omgeving conform app.json (Platform 28.0.0.0, Application 28.1.0.0).

-  Testgebruikers met permissieset "MBH TRANSP-USE" resp. "MBH TRANSP-ADMIN".

-  Test-/sandbox-credentials voor DHL en Bumbal (nooit productiesleutels), vastgelegd via Isolated Storage ("MBH Transport Cred. Mgt.").

-  Aparte test-container in Azure Blob Storage voor Claassen (SAS-URL via Isolated Storage), met een "outbound"- en "inbound"-map.

-  Testdata: Warehouse Shipments in diverse statussen (niet gepickt, volledig gepickt, reeds geëxporteerd, met/zonder Tracking No.).

# 5. Testgevallen

## 5.1 Transport Connector Setup

| Test-ID | Omschrijving | Verwacht resultaat |
| --- | --- | --- |
| TC-CS-01 | Nieuwe connector aanmaken met Code, Description, Connector Type en Base URL. | Record wordt opgeslagen en getoond in de overzichtspagina "MBH Transport Connector Setup". |
| TC-CS-02 | Connector aanmaken zonder Code (NotBlank). | Foutmelding dat Code verplicht is; record wordt niet opgeslagen. |
| TC-CS-03 | Connector Type wijzigen tussen API en Bestand. | Enum-waarde "MBH Transport Connector Type" wordt correct opgeslagen en getoond. |
| TC-CS-04 | Setup Card openen als gebruiker met alleen "MBH TRANSP-USE". | Toegang geweigerd; pagina is niet beschikbaar (permissie RIMD alleen via TRANSP-ADMIN). |
| TC-CS-05 | "Active" uitzetten voor connector VDWERFF. | Connector verschijnt niet meer als keuzeoptie op het Expediteur-veld van de Warehouse Shipment. |

## 5.2 Expediteur-veld en vergrendeling (MBH Whse Shpt Lock Mgt.)

| Test-ID | Omschrijving | Verwacht resultaat |
| --- | --- | --- |
| TC-LOCK-01 | Expediteur wijzigen op een Warehouse Shipment zonder bestaande Warehouse Pick. | Wijziging slaagt zonder foutmelding. |
| TC-LOCK-02 | Warehouse Pick aanmaken voor de shipment en daarna het Expediteur-veld proberen te wijzigen. | CheckNotLocked() geeft de foutmelding "Er is al een magazijnpick aangemaakt voor deze verzending (...). De expediteur kan niet meer worden gewijzigd."; wijziging wordt geblokkeerd. |
| TC-LOCK-03 | IsLocked() aanroepen voor een shipment zonder pickregels (Activity Type = Pick, Whse. Document Type = Shipment). | Retourneert false. |
| TC-LOCK-04 | IsLocked() aanroepen voor een shipment met minimaal één pickregel. | Retourneert true. |
| TC-LOCK-05 | Regressie na verwijderen van een pickregel. | Huidig gedrag documenteren: functie evalueert opnieuw op basis van de actuele pickregels op het moment van aanroep. |

## 5.3 Tussenscherm / Transport Export Buffer (MBH Transport Export Mgt.)

| Test-ID | Omschrijving | Verwacht resultaat |
| --- | --- | --- |
| TC-EXP-01 | BuildBuffer() met periodefilter voor niet-geëxporteerde, volledig gepickte shipments. | Buffer bevat uitsluitend shipments met "MBH Exported" = false en "Completely Picked" = true binnen de opgegeven periode. |
| TC-EXP-02 | BuildBuffer() voor een shipment die al is geëxporteerd ("MBH Exported" = true). | Shipment verschijnt niet in de buffer. |
| TC-EXP-03 | Export() met geselecteerde regels voor twee verschillende API-connectors (bv. DHL en Bumbal). | Per regel wordt CreateShipment() exact één keer aangeroepen bij de bijbehorende connector; verwerking is gegroepeerd per "Carrier Connector Code". |
| TC-EXP-04 | Export() met meerdere geselecteerde regels voor een bestandconnector (Claassen). | ExportFile() wordt één keer aangeroepen met alle geselecteerde regels gebundeld in TempConnectorLines. |
| TC-EXP-05 | CreateShipment() retourneert false (fout) voor een regel. | "MBH Export Error" = true, "MBH Exported" blijft false, Error Text in de buffer gevuld, regel blijft beschikbaar voor "Opnieuw exporteren"; Transport Log krijgt een regel met Status = Error. |
| TC-EXP-06 | CreateShipment() retourneert true voor een regel. | "MBH Exported" = true, Export Date/Time en Tracking No. gevuld op de Warehouse Shipment Header; Transport Log krijgt een regel met Status = Success. |
| TC-EXP-07 | "Opnieuw exporteren" uitvoeren op een eerder mislukte regel. | Regel wordt opnieuw aangeboden aan de connector; bij succes wordt "MBH Exported" alsnog true en verdwijnt de foutmelding. |
| TC-EXP-08 | Dubbele export voorkomen. | Een reeds succesvol geëxporteerde shipment wordt niet automatisch opnieuw verwerkt; alleen via expliciete "Opnieuw exporteren"-actie. |
| TC-EXP-09 | Totalen en klantnaam in de buffer controleren (GetTotals / GetCustomerName). | Total Qty. (Colli) en Total Weight komen overeen met de Warehouse Shipment Lines; Customer Name komt overeen met de gekoppelde verkooporder. |
| TC-EXP-10 | Laatste foutmelding tonen (GetLastErrorText) voor een shipment met een eerdere mislukte export. | Buffer toont de meest recente Transport Log-regel met Status = Error voor die shipment. |

## 5.4 DHL Connector

| Test-ID | Omschrijving | Verwacht resultaat |
| --- | --- | --- |
| TC-DHL-01 | CreateShipment() met geldig, niet-verlopen AccessToken in Isolated Storage. | Geen nieuwe authenticatie; request wordt direct met het bestaande token verzonden. |
| TC-DHL-02 | CreateShipment() met verlopen of ontbrekend AccessToken. | RefreshOrAuthenticate() wordt aangeroepen vóór de shipment-call. |
| TC-DHL-03 | CreateShipment(): response bevat "trackerCode". | TrackingNo wordt gevuld met de waarde van trackerCode. |
| TC-DHL-04 | CreateShipment(): response bevat geen "trackerCode" maar wel "shipmentId". | TrackingNo wordt als fallback gevuld met shipmentId. |
| TC-DHL-05 | CreateShipment(): HTTP-fout of timeout via HttpClientHelper. | Functie retourneert false; ResultText bevat de foutmelding; geen TrackingNo beschikbaar. |
| TC-DHL-06 | GetLabel() voor een shipment zonder "MBH Tracking No.". | Retourneert false; geen aanroep naar het Labels-endpoint. |
| TC-DHL-07 | GetLabel() met geldig Tracking No. en een response met "label"-waarde. | Base64-labelinhoud wordt weggeschreven naar de Temp Blob. |
| TC-DHL-08 | GetTracking() met een response met/zonder "status"-sleutel. | Retourneert true met de statuswaarde resp. false wanneer de sleutel ontbreekt. |
| TC-DHL-09 | CreateShipment() wanneer "MBH Transport Connector Setup" voor DHL ontbreekt. | Retourneert false met de foutmelding "De transportkoppeling %1 is niet (correct) ingericht...". |

## 5.5 Bumbal Connector

| Test-ID | Omschrijving | Verwacht resultaat |
| --- | --- | --- |
| TC-BUM-01 | CreateShipment() wanneer "MBH Transport Connector Setup" voor BUMBAL ontbreekt. | Retourneert false met de setup-foutmelding. |
| TC-BUM-02 | CreateShipment() zonder API-key in Isolated Storage. | GetAuthorizationHeader() retourneert false; CreateShipment() geeft de foutmelding over ontbrekende API-key/JWT. |
| TC-BUM-03 | CreateShipment(): geldige POST naar /activity/set met JSON-body (o.a. reference). | ResponseBody bevat activity_id of id; TrackingNo wordt hieruit gevuld. |
| TC-BUM-04 | CreateShipment(): POST naar /activity/set retourneert een HTTP-fout. | Functie retourneert false met de foutmelding van HttpClientHelper. |
| TC-BUM-05 | GetTracking() voor een shipment zonder "MBH Tracking No.". | Retourneert false zonder API-aanroep. |
| TC-BUM-06 | GetTracking() met geldig Tracking No. | GET naar /activity/{id}; statuswaarde uit de response wordt teruggegeven. |
| TC-BUM-07 | GetLabel() en ExportFile() aanroepen. | Beide retourneren altijd false (niet van toepassing voor Bumbal). |
| TC-BUM-08 | ProcessInboundFeedback() / webhook-verwerking testen zodra het terugkoppelmechanisme bekend is. | Geblokkeerd totdat open punt #3 (Bouwplan §11) door Bumbal is bevestigd; nu niet uitvoerbaar. |

## 5.6 Claassen Connector

| Test-ID | Omschrijving | Verwacht resultaat |
| --- | --- | --- |
| TC-CLA-01 | ExportFile() zonder ContainerSasUrl in Isolated Storage. | Alle regels krijgen Error Text = credentials-foutmelding, Exported = false; functie retourneert false. |
| TC-CLA-02 | ExportFile() met geldige SAS-URL en geselecteerde regels. | XML wordt gegenereerd en geüpload naar de "outbound"-map met naam "CLAASSEN_jjjjMMddUUmmss.xml"; alle regels krijgen Exported = true. |
| TC-CLA-03 | Upload naar Blob Storage mislukt (UploadBlob retourneert false). | Alle regels krijgen Exported = false en de foutmelding in Error Text; functie retourneert false. |
| TC-CLA-04 | Gegenereerd XML-bestand vergelijken met de kolommen/subtotalen uit Voorbeeld_Claassen.xlsx. | Structuur en kolominhoud komen overeen; schema is een voorlopige opzet (open punt Bouwplan §7.3) en moet later worden herzien. |
| TC-CLA-05 | ProcessInboundFeedback() met een terugkoppelbestand in de "inbound"-map (formaat WhseShptNo;TrackingNo;Status). | Bestand wordt gedownload en verwerkt; "MBH Tracking No." wordt bijgewerkt; bestand wordt na verwerking uit de blob verwijderd. |
| TC-CLA-06 | ProcessInboundFeedback(): downloaden van een blob mislukt. | Foutregel in Transport Log (Inbound / Error); verwerking van overige bestanden gaat door. |
| TC-CLA-07 | ProcessInboundFeedback(): verwijderen van een verwerkt bestand mislukt. | Waarschuwingsregel in Transport Log (Inbound / Warning); de inhoudelijke verwerking blijft geslaagd. |
| TC-CLA-08 | ListBlobs() retourneert een fout (bv. ongeldige SAS-URL). | ProcessInboundFeedback() retourneert false; foutregel wordt gelogd. |

## 5.7 Van der Werff-stub

| Test-ID | Omschrijving | Verwacht resultaat |
| --- | --- | --- |
| TC-VDW-01 | CreateShipment(), GetLabel() en GetTracking() aanroepen op de stub. | Elke methode geeft een Error() met een duidelijke melding dat de koppeling nog niet is ontwikkeld (incl. zendingnummer waar van toepassing). |
| TC-VDW-02 | ExportFile() en ProcessInboundFeedback() aanroepen op de stub. | Beide geven een Error() met de generieke "nog niet ontwikkeld"-melding. |
| TC-VDW-03 | Setup-rij VDWERFF met Active = false controleren op de Warehouse Shipment. | VDWERFF verschijnt niet als keuzeoptie in het Expediteur-veld. |
| TC-VDW-04 | Overige connectors (DHL/Bumbal/Claassen) testen terwijl VDWERFF inactief in de setup staat. | Geen neveneffecten; overige koppelingen blijven volledig functioneel. |

## 5.8 Transport Log

| Test-ID | Omschrijving | Verwacht resultaat |
| --- | --- | --- |
| TC-LOG-01 | LogEntry() zonder Request-/Response-payload aanroepen. | Regel met Date/Time, Connector Code, Whse. Shipment No., Direction, Status en Message Text wordt correct vastgelegd. |
| TC-LOG-02 | LogEntry() met Request Payload en/of Response Payload. | Payload wordt als UTF8-blob weggeschreven en is via de pagina "MBH Transport Log" terug te lezen. |
| TC-LOG-03 | Overzichtspagina "MBH Transport Log" filteren op Connector Code, Status en Direction. | Filters werken correct; regels zijn gesorteerd op Date/Time. |
| TC-LOG-04 | Loggegevens vergelijken met de daadwerkelijke uitkomst van een export (zie TC-EXP-05/06). | Status, richting en berichttekst komen overeen met het werkelijke resultaat van de aanroep. |

## 5.9 Beveiliging en credentials

| Test-ID | Omschrijving | Verwacht resultaat |
| --- | --- | --- |
| TC-SEC-01 | GetSecret() aanroepen voor een connector zonder vastgelegde Isolated Storage-key. | Retourneert false; de aanroepende connector geeft een nette functionele foutmelding, geen technische exception en geen geheime waarde. |
| TC-SEC-02 | Codereview/zoekactie op app.json, testdata en broncode op API-keys, tokens en connection strings. | Geen geheimen aangetroffen in de repository. |
| TC-SEC-03 | Pagina "MBH Isolated Storage Entry" openen als gebruiker met alleen TRANSP-USE. | Toegang geweigerd; pagina alleen benaderbaar met TRANSP-ADMIN. |
| TC-SEC-04 | Request-/Response-payloads in Transport Log inzien als gebruiker met alleen TRANSP-USE. | Te bevestigen conform Bouwplan §11 open punt #6 (wie mag de payloads/tracking-informatie zien); vastleggen in dit testplan zodra bepaald. |

## 5.10 Permissiesets

| Test-ID | Omschrijving | Verwacht resultaat |
| --- | --- | --- |
| TC-PERM-01 | Gebruiker met alleen "MBH TRANSP-USE" gebruikt het tussenscherm en de exportactie. | Toegang tot tussenscherm en export werkt; technische instellingen (Setup Card, Credentials, Isolated Storage) zijn niet wijzigbaar. |
| TC-PERM-02 | Gebruiker met "MBH TRANSP-ADMIN" beheert connector-instellingen en credentials. | Volledige RIMD-rechten op Setup- en Credentials-tabellen conform de permissieset. |
| TC-PERM-03 | Gebruiker zonder één van beide permissiesets benadert een transport-koppeling-pagina. | Toegang wordt geweigerd. |

# 6. Regressietests na Business Central-upgrade

-  TC-REG-01: herhaal TC-LOCK-01/TC-LOCK-02 om te controleren dat de vergrendellogica (event subscribers op standaard BC-objecten) nog correct triggert.

-  TC-REG-02: herhaal per connector minimaal één end-to-end exportscenario (vergelijkbaar met TC-EXP-05/TC-EXP-06) om te controleren dat de standaard Warehouse Shipment-verwerking niet is gewijzigd.

# 7. Openstaande punten met impact op testen

| Punt (Bouwplan §11) | Beschrijving | Impact op testen |
| --- | --- | --- |
| 3 | Bumbal: track & trace-mechanisme (response/polling/webhook) nog niet bevestigd. | TC-BUM-08 kan pas worden uitgevoerd zodra Bumbal dit heeft bevestigd. |
| 4 | Van der Werff: XML-schema nog niet vastgesteld. | Geen inhoudelijke testgevallen mogelijk buiten de stub (TC-VDW-01 t/m TC-VDW-04). |
| 1 / 2 | Claassen: definitieve bridge (Azure Blob Storage) en vorm van de terugkoppeling nog te bevestigen. | TC-CLA-04/TC-CLA-05 zijn gebaseerd op een voorlopige aanname en moeten worden herzien zodra bevestigd. |
| 7 | Bumbal: tenant-basis-URL, API-key/JWT en actuele Swagger-specificatie nog op te vragen. | Integratietests TC-BUM-03/04/06 kunnen pas tegen een echte sandbox worden uitgevoerd na ontvangst van credentials. |
| 8 / 9 | DHL: exacte divisie/API-productlijn en polling versus webhook nog te bevestigen. | Integratietest DHL kan pas volledig tegen de sandbox worden uitgevoerd na bevestiging. |
| 6 | Wie krijgt toegang tot het tussenscherm en de exportactie (permissieset-toewijzing)? | TC-PERM-01/02/03 definitief vaststellen zodra de toewijzing is bepaald. |

# 8. Acceptatiecriteria

-  Alle unit tests (AL Test Framework) slagen zonder fouten.

-  Voor DHL, Bumbal en Claassen is minimaal één end-to-end integratietest succesvol uitgevoerd in een sandbox-/testomgeving.

-  De vergrendellogica op het Expediteur-veld (§5.2) werkt aantoonbaar correct.

-  Foutafhandeling en "Opnieuw exporteren" werken zoals gespecificeerd (§5.3).

-  De Van der Werff-stub geeft in alle gevallen een duidelijke foutmelding en heeft geen negatieve invloed op de overige connectors.

-  Er zijn geen geheimen (API-keys, tokens, connection strings) aangetroffen in broncode of testdata (TC-SEC-02).

-  De permissiesets MBH TRANSP-USE en MBH TRANSP-ADMIN functioneren conform §5.10.

-  Alle openstaande punten uit §7 zijn voor de betreffende testgevallen opgelost, of expliciet geaccepteerd als bekende beperking voor deze release.

# 9. Oplevering / Sign-off

| Rol | Naam | Datum | Akkoord |
| --- | --- | --- | --- |
| Projectleider Maiburg |  |  |  |
| Functioneel beheerder Maiburg |  |  |  |
| Tester |  |  |  |
| AL-ontwikkelaar |  |  |  |